# Kiruna 16.9.98

# Rickard

# angående Dynasonde i Lycksele

Tom Berkey och jag har nu korresponderat om Dynasonde i Lycksele.

Vi har kommit fram till att det är lämpligt att bygga en sändarantenn och till en början mottagareantennen som en kopia av den dom har i Logan (Bear-Lake).

Tidsåtgången till detta uppskattar jag till 3 månaders jobb av folket i Lycksele; således 6 manmånader.

Material kostnaderna är från noll till några tusen kronor beroende på hur vi kan använda vårt eget material.

Jag har ansökt om en utökad lisens för sändningen. Den kommer att behandlas denna vecka (38).

Våra kostnader består i upplåtande av plats för lokal och platser för antenner samt halva transportkostnaden från Logan (ca. $2000).

Tom önskar nu ett mer formellt avtal för genomförandet av projektet ”Dynasonde i Lycksele”. Vi har up till nu undersökt kostnader och möjligheterna och funnit som Du vet det hela mycket rimligt och framförallt intressant för jonosonderingen i Sverige rent vetenskapligt. Bilagt med denna not finns ett av de senaste mailen från Tom så Du  förstår vad han menar.

Med sikte på Dynasonde i Lycksele

Christer